

**Weekly Report**

Name: Nada Saleh

Datum: 04.09.2025

|  |
| --- |
| **Geplante Tätigkeiten (was war geplant)**     * Es war geplant ein Github Account einzurichten und Respository mit Unterordnern zu erstellen. * OpenCV herunterladen und zum Laufen zu bringen. * Erste Demo-Code-Ausführung auf Windows in C/C++ vorbereiten. |
| **Erledigte Tätigkeiten (was wurde erledigt)**     * Github Respository mit unterordnern erstellt. * OpenCV erfolgreich heruntergeladen. * Gehäuse skizziert. |
| **Offene Tätigkeiten (was ist noch offen)**     * Erste Demo-Code-Ausführung auf Windows in C/C++ vorbereiten. |
| **Next Steps (was ist bis zum nächsten Mal geplant)**     * Erste Demo-Code-Ausführung auf Windows in C/C++ vorbereiten. * Gesichtserkennung mit OpenCV testen. * OpenCV mit Visual Studio Code verbinden. |

Milestones & Critical Path

|  |
| --- |
| Kritisch: OpenCV mit Visual Studio Code verbinden. |
| Milestones: nicht OK |
|  |
|  |