

**Weekly Report**

Name: Nada Saleh

Datum: 11.09.2025

|  |
| --- |
| **Geplante Tätigkeiten (was war geplant)**     * Erste Demo-Code-Ausführung auf Windows in C/C++ vorbereiten. * Gesichtserkennung mit OpenCV testen. * OpenCV mit Visual Studio Code verbinden. |
| **Erledigte Tätigkeiten (was wurde erledigt)**     * OpenCV mit Visual Studio Code verbunden. * Code gefunden für die Kamera Funktion. |
| **Offene Tätigkeiten (was ist noch offen)**     * Den Code anwenden und zum laufen bringen. |
| **Next Steps (was ist bis zum nächsten Mal geplant)**     * Code für die Kamera zum laufen bringen, so dass die Kamera die Koordinaten erkennt |

Milestones & Critical Path

|  |
| --- |
| Kritisch: PC heruntergefahren während die Codes drauf waren(Es war aber alles gespeichert). |
| Milestones:OK |
|  |
|  |